# Zápis ze schůze představenstva a kontrolní komise BD Zahrada 12.01.2010

Zápis ze společné schůze představenstva a kontrolní komise Bytového družstva Zahrada, uskutečněné dne 12. ledna  2010 v kanceláři správní fy Doma,a.s. v Hostivici

Přítomni za představenstvo: Klára Čápová, Aleš Skřivan, Vlastimil Bubeníček

Přítomni za kontrolní komisi: Borek Smažinka, Petra Liewald

- Dlužníci

Představenstvo žádá správu družstva, aby se opětovně pokusila kontatovat právní zástupkyni města, pí. Vohradskou ve věci dluhu u bytů, ke kterým má město disponibilní práva. (Barkoci Pavel F2, Berkovcová Dana D7. Jedná se o velmi špatně vymahatelné pohledávky a dle smlouvy o sdružení s městem půjdou pohledávky k tíži BD i přes to, že o obsazení bytů rozhoduje pouze město. S pí Vohradskou bude projednáno, zda má smysl tyto pohledávky vymáhat.

- Dopravní značka „Obytná zóna“

Představenstvo bude  kontaktovat výbory SVJ Zahrada II., zda by se finančně nepodílely na umístění značek, zároveň bude osloven RISL o předložení nabídky na provedení akce.

- Chybějící klapky ventilátoru v domech C a D

Správa informuje postižené o prodlení. Představenstvo a kontrolní komise se shodli, že správa může nabídnout zakoupení nových ventilátorů se zpětnou klapkou a nájemníci si ji mohou namontovat svépomocí nebo na své náklady.

- Opravy kolem van a sprchových vaniček

V listopadu 2009 proběhly opravy těsnění okolo van a sprchových vaniček. Podle informací od nájemníků bylo provedeno kvalitně.

- Čištění kontejnerů

Čištění kontejnerů se přesouvá na období příznivějších klimatických podmínek.

- Výsadba po kácení ovocných stromů u domu J

Výsadba proběhla.

- Porušení fasády

Proplacení pojišťovnou proběhlo.

- Plísně na severních fasádách v přízemí domů

Na severních stranách fasádách domů v ulici Za Mlýnem se vyskytují lišejníky, ne plísně. Představenstvo žádá domovníka, aby na jaře provedl čištění.

- Problémy s měřením vody v bodě C2

Vyúčtování dle dohody pana Matouška s představenstvem BD bylo předáno ke zpracování. Představenstvo žádá zprávu, aby vyzvalo pana Matouška k doložení výměny směšovací vodovodní baterie za běžný typ.

- Loupání mříží na domě C

Správa prověří materiály, které k těmto stížnostem eviduje s cílem zjistit, jestli to jde řešit v rámci pozastávky. Domovník provede šetření s cílem zjistit, kde všude se problém objevuje. – trvá

Představenstvo požaduje konkrétní seznam bytů, aby se mohl připravit harmonogram oprav na jaro, kdy bude proveden celkový nátěr všech odloupaných mříží.

- Uvolnění pozastávek

Představenstvo odsouhlasilo uvolnění zbylých finančních pozastávek kromě domu „J“

- Opravy klik všech vchodových dveří

Představenstvo žádá domovníka o kontrolu stavu klik všech vchodových dveří (špatně fungují u domu A a C) a následnou opravu.

- Odstín barvy na nátěr oken

Představenstvo rozhodlo, že pro případný nátěr (oprava lazury) bude vybrán odstín z typizovaného vzorníku

- Zateplení bytového domu „J“ – snížení vlhkosti a výskytu plísní

Měření vlhkosti proběhlo v 11 bytových jednotkách z 12 požadovaných. Nájemníci z těchto bytů budou vyzváni, aby zaslali fotodokumentaci postižených míst na správu družstva. Výsledek z tohoto měření bude zpracován a dodán do konce ledna.

- Představenstvo žádá správu, aby umístila na nástěnku informaci o systému platby za komunální odpad

- Náhradní termín výměny vodoměrů

Náhradní termín výměny vodoměrů bude sdělen po dohodě s firmou, která prováděla výměnu také v prvním termínu.

- Výměna kontaktů

Představenstvo žádá správu o aktualizaci kontaktů na členy představenstva BD Zahrada na nástěnkách v domech

- Úklid sněhu

Představenstvo žádá správu aby lépe zajišťovala včasnější úklid sněhu před domy

.

Příští schůze PD+KK bude 17. 2. 2010 v 18:15 v sídle družstva.

Zapsal: Vlastimil Bubeníček