# Zápis ze schůze představenstva a kontrolní komise BD Zahrada

# dne 16. 05. 2012

Zápis ze společné schůze představenstva a kontrolní komise Bytového družstva Zahrada, uskutečněné dne 16. 5. 2012 v sídle družstva Husovo nám. 59, Hostivice.

Přítomni za představenstvo: Klára Čápová, Vlastimil Bubeníček, Aleš Skřivan

Přítomni za kontrolní komisi: Petra Liewaldová,

- Zateplení bytového domu „J“ –  oprava parapetů

Oprava byla provedena a firma RVES bude požádána o prodloužení záruky, kromě u následujících bytů, které nebyly zpřístupněny: 13, 14, 16 a 24 v domě J. Případně vzniklé trhliny u parapetů musí tito nájemci řešit na vlastní náklady.

Z fondu SFŽP dorazila smlouva k dotaci zelená úspora na základě, které budou družstvu uvolněny finanční prostředky.

- Servis oken

Byl proveden servis kování oken, u těch bytů, kde to nebylo umožněno je poslední možný termín 13. 12. 2011. Zástupce firmy Servis oken seznámil představenstvo se zjištěnými závadami a předal návrh řešení oprav kování a představenstvo provedení těchto oprav schválilo. Dále předal seznam závad dřevěných prvků oken a dodá upřesňující materiály.

U bytů, ve kterých byly zjištěny závady, opravy již probíhají. Žádáme správu, aby zjištěné závady byly opraveny do 30.5.2012.

- Kontrola střešních oken

Proběhla kontrola střešních oken, dostavili se zástupci firmy 3S s výsledky budou družstevníci seznámeni na příští členské schůzi a na internetových stránkách družstva. Budou stanoveny dva náhradní termíny kontroly oken, protože zhruba třetina družstevníků, jichž se to týká, byty nezpřístupnila.

Firma střechy 3S dodá nejpozději do 20. 03. 2012 seznam závad oken. Na základě tohoto seznamu vypracuje podklady pro výběrové řízení na dodavatele oprav.

V posledním dubnovém týdnu proběhnout schůzky s potencionálními dodavateli.

- Háky na kola

Členská schůze rozhodla o dodatečné instalaci háků na kola v kolárnách.

5. Informační tabulka pro č. 1585

Ohledně instalace tabulky správa věc projedná s TS Hostivice do konce května.

- Plíseň v kolárně 1722

Firma 3S provedla opravu oplechování, místo bude sledováno.

7.   Závada prasklin zdiva

Po osazení kontrolního terče bylo zjištěno, že praskliny se nerozšiřují po dobu 3 měsíců. Správa osloví firmu, která provede sanaci prasklin.

8. Oprava podlah v kotelnách

Představenstvo získalo technologii na opravu podlahy v kotelnách. Na základě toho správa připraví podklady pro poptávku u stavebních firem na realizaci.

9. Plíseň v bytě 5 v domě C

Na základě místního šetření bylo rozhodnuto, že v bytě č. 5 v domě C bude objednána u firmy úprava kuchyňské linky, tak aby docházelo k cirkulaci vzduchu za kuchyňskou linkou a tím k odstranění prochládání štítové stěny.

10. Předání komunikace městu

Správa řeší předání komunikace se správním odborem města.

11. Dlužníci

Pokud dluh nebude uhrazen do konce června, bude u bytu č. D2 věc postoupena advokátní kanceláři.

12. Úklid

Úklidová firma pan Šťavík bude dle nabídky objednán generální úklid všech bytových domů.

Podněty pro členskou schůzi 5.6.2012:

- Nátěry zárubní společných prostor (kolárny, úklidové komory)

- Repase vchodových dveří

- Představenstvo a kontrolní komise vyzývá družstevníky k podání podnětů na členskou schůzi a případné kandidatuře za odstoupivší členy kontrolní komise

Příští schůze PD+KK bude 04.06. 2012 v Pizzerii Gracia

Zapsala: V. Bubeníček